PROJECT VISION DOCUMENT Tài liệu Tầm nhìn Dự án Tên dự án:; AI-Powered Software Management Platform (APMP). Phiên bản:; [v1.0]. Nhóm / Tác giả:; Phạm Thanh Phong. Người hướng dẫn:; Nguyễn Mạnh Tuấn. Ngày:; [DD/MM/YYYY].

| 📋 | 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN |
| --- | --- |

## 1.1  Tổng quan dự án

Dự án APMP nhằm phát triển một nền tảng web thông minh, phục vụ các đội ngũ phát triển phần mềm — đặc biệt là Business Analyst (BA) và Project Manager (PM) — trong việc tự động hóa quy trình phân tích yêu cầu, lập kế hoạch và ước lượng dự án. Hệ thống sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đa phương thức (Multimodal AI) để bóc tách và phân tích tài liệu đặc tả phần mềm (SRS), phát hiện các yêu cầu mơ hồ hoặc mâu thuẫn, tự động phân rã thành danh sách công việc kỹ thuật (WBS), và gợi ý Story Points dựa trên dữ liệu dự án tương tự. Sản phẩm được triển khai dưới dạng ứng dụng web miễn phí, hỗ trợ tích hợp trực tiếp với Jira và GitHub, hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian khởi tạo dự án và nâng cao chất lượng kế hoạch thực thi.

## 1.2  Bối cảnh hình thành

Trong bối cảnh ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ, quy trình khởi tạo dự án vẫn phụ thuộc lớn vào lao động thủ công: tài liệu SRS thường chứa các thông tin mơ hồ, mâu thuẫn giữa mô tả văn bản và sơ đồ nghiệp vụ, dẫn đến sai sót ngay từ giai đoạn đầu. Việc phân rã yêu cầu thành danh sách công việc (WBS) và ước lượng Story Points chủ yếu dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu lịch sử. Đồng thời, sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức như Gemini 3, GPT-4o trong giai đoạn 2024–2026 đã mở ra khả năng xử lý đồng thời văn bản, bảng biểu và sơ đồ từ tài liệu PDF — một năng lực mà chưa có sản phẩm thương mại nào trên thị trường khai thác đầy đủ. Khảo sát các công cụ hiện có cho thấy không có sản phẩm nào kết hợp được phân tích SRS đa phương thức, phát hiện mâu thuẫn liên phương thức, và ước lượng dựa trên RAG trong một pipeline duy nhất. Đây chính là khoảng trống thị trường mà APMP nhắm đến, tại thời điểm công nghệ AI đã đủ trưởng thành để hiện thực hóa giải pháp.

## 1.3  Phạm vi tài liệu

Tài liệu này bao gồm: tầm nhìn sản phẩm, phát biểu vấn đề, giải pháp đề xuất ở mức khái niệm, đối tượng mục tiêu, các tính năng chính (mức Epic), định hướng công nghệ chiến lược, tiêu chí thành công, phân tích rủi ro và lộ trình cấp cao.

Tài liệu này không bao gồm: kiến trúc kỹ thuật chi tiết, đặc tả yêu cầu chức năng/phi chức năng, thiết kế cơ sở dữ liệu, đặc tả API, kế hoạch triển khai, hướng dẫn cài đặt và vận hành hệ thống.

| ⚡ | 2. VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP |
| --- | --- |

## 2.1  Phát biểu vấn đề (Problem Statement)

| Khía cạnh | Mô tả |
| --- | --- |
| Ai gặp vấn đề? | Các đội ngũ phát triển phần mềm Agile, đặc biệt là Business Analyst (BA), Product Owner (PO), Project Manager (PM) và Team Leader — những người chịu trách nhiệm chuyển đổi yêu cầu khách hàng thành kế hoạch thực thi. |
| Vấn đề hiện tại là gì? | (1) Sự mơ hồ và mâu thuẫn trong yêu cầu: tài liệu SRS thường chứa thông tin thiếu định lượng hoặc mâu thuẫn giữa mô tả văn bản và sơ đồ nghiệp vụ, dẫn đến hiểu sai ngay từ giai đoạn đầu. (2) Gánh nặng lập kế hoạch thủ công: việc phân rã từ yêu cầu sang danh sách công việc kỹ thuật (WBS) tiêu tốn hàng chục giờ công của PM/Team Lead và dễ bỏ sót các ràng buộc phi chức năng. (3) Ước lượng thiếu cơ sở: các con số về Story Points, thời gian và chi phí thường dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu lịch sử của các dự án tương tự. |
| Giải pháp hiện có còn thiếu gì? | Các công cụ thương mại hiện tại (IBM RQA, Jama Connect, Copilot4DevOps, Zenhub, Jira AI) mỗi sản phẩm chỉ giải quyết một phần bài toán: IBM RQA và Jama chỉ kiểm tra chất lượng text đã nhập sẵn trong hệ thống; Copilot4DevOps không xử lý đa phương thức (text + sơ đồ); Zenhub chỉ ước lượng issues đã tồn tại. Không sản phẩm nào hỗ trợ nhận đầu vào trực tiếp từ PDF SRS, bóc tách sơ đồ sang mã kỹ thuật (Mermaid.js), phát hiện mâu thuẫn liên phương thức (cross-modal conflict), hay ước lượng dựa trên dữ liệu dự án tương tự qua RAG. |
| Hậu quả nếu không giải quyết? | Các công cụ thương mại hiện tại (IBM RQA, Jama Connect, Copilot4DevOps, Zenhub, Jira AI) mỗi sản phẩm chỉ giải quyết một phần bài toán: IBM RQA và Jama chỉ kiểm tra chất lượng text đã nhập sẵn trong hệ thống; Copilot4DevOps không xử lý đa phương thức (text + sơ đồ); Zenhub chỉ ước lượng issues đã tồn tại và các công cụ tích hợp trong các môi trường quản lí dự án chuyên nghiệp như Atlassian (Rovo AI) cần chi phí đắt đỏ để áp dụng AI trong việc quản lí dự án. |
| Cơ hội mang lại | Nếu giải quyết được, ước tính tiết kiệm 40–60% thời gian giai đoạn Inception & Planning; giảm thiểu rework do yêu cầu mơ hồ; nâng cao độ chính xác của ước lượng dự án; cung cấp công cụ miễn phí giúp các đội ngũ phần mềm vừa và nhỏ tiếp cận quyền lợi AI hiện chỉ dành cho doanh nghiệp lớn. |

## 2.2  Giải pháp đề xuất

📌 Hướng dẫn: Mô tả giải pháp ở mức HIGH-LEVEL: sản phẩm là gì, hoạt động theo nguyên lý nào, phân biệt gì so với cách làm cũ. CHƯA đi vào chi tiết kỹ thuật — dành phần đó cho tài liệu kiến trúc.

APMP là một nền tảng web đóng vai trò "AI Business Analyst" thông minh, tập trung hỗ trợ giai đoạn Inception & Planning của dự án phần mềm. Hệ thống hoạt động theo pipeline end-to-end:

(1) Tiếp nhận tài liệu SRS dạng Digital-born PDF, Markdown hoặc Hình ảnh;

(2) Sử dụng AI đa phương thức để bóc tách đồng thời văn bản, bảng biểu và sơ đồ

(3) Người dùng (BA) trực tiếp kiểm định và hiệu chỉnh nội dung trích xuất (User-in-the-loop) để hình thành "Nguồn sự thật" (Source of Truth);

(4) AI phân tích Source of Truth để phát hiện mơ hồ, mâu thuẫn giữa văn bản và sơ đồ, đồng thời đề xuất câu hỏi làm rõ;

(5) Tự động phân rã thành danh sách công việc kỹ thuật (WBS) theo quy trình phát triển được chọn;

(6) Gợi ý Story Points thông qua kỹ thuật RAG — truy xuất tri thức từ kho dự án tương tự;

(7) Đồng bộ kết quả sang Jira/GitHub và duy trì ma trận truy vết (Traceability Matrix).

Khác biệt căn bản so với cách làm truyền thống: mọi bước từ phân tích đến lập kế hoạch đều được AI hỗ trợ, nhưng con người giữ quyền kiểm soát cuối cùng tại mỗi điểm quyết định.

## 2.3  Điểm khác biệt / USP

- USP 1: Phân tích SRS đa phương thức (Multimodal SRS Input) — APMP là nền tảng duy nhất nhận trực tiếp PDF SRS và bóc tách đồng thời cả văn bản, bảng biểu lẫn sơ đồ nghiệp vụ.

- USP 2: Phát hiện mâu thuẫn liên phương thức— Hệ thống phát hiện sự sai lệch logic giữa mô tả văn bản và sơ đồ trong cùng một tài liệu SRS, vượt xa khả năng kiểm tra text đơn thuần của các công cụ hiện tại.

- USP 3: Ước lượng thông minh dựa trên RAG — Gợi ý Story Points bằng cách truy xuất tri thức từ kho dữ liệu dự án tương tự qua Vector Database, thay vì chỉ dựa trên dữ liệu nội bộ một dự án duy nhất.

- USP 4: Pipeline end-to-end miễn phí — Từ SRS PDF → Phân tích yêu cầu → WBS → Story Points → Jira/GitHub, tất cả trong một nền tảng mã nguồn mở, miễn phí, hướng đến các đội ngũ phần mềm vừa và nhỏ.

| 👥 | 3. ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU |
| --- | --- |

## 3.1  Phân khúc người dùng (User Segments)

| Nhóm | Đặc điểm | Nhu cầu cốt lõi | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Analyst | Người viết và quản lý yêu cầu phần mềm | Tải lên SRS để AI bóc tách; kiểm định và hiệu chỉnh nội dung Markdown/Mermaid trích xuất; phát hiện yêu cầu mơ hồ và mâu thuẫn | Primary |
| Project Manager / Team Lead (PM/TL) | Người lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án phần mềm | Phân rã công việc, ước lượng và phân bổ nguồn lực. | Primary |
| Developer | Lập trình viên thực thi các task kỹ thuật; cần hiểu rõ yêu cầu gốc đứng sau mỗi task được giao. | Xem chi tiết task kỹ thuật kèm liên kết truy vết ngược về yêu cầu SRS gốc; cung cấp phản hồi thực tế về độ phức tạp và tính khả thi. | Secondary |
| Quản trị hệ thống (System Admin) | Người vận hành và bảo trì nền tảng APMP; quản lý kho tri thức dự án mẫu (Vector Project Memory). | Giám sát hoạt động hệ thống; quản lý kho dữ liệu dự án mẫu cho RAG; cấu hình tích hợp Jira/GitHub API; theo dõi báo cáo sử dụng. | Internal |

## 3.2  Chân dung người dùng điển hình (Persona)

| 👤 PERSONA 1 — Người dùng chính Tên: Chị Linh Tuổi / Nghề: 28 tuổi / Business Analyst tại công ty outsourcing Nỗi lo: 28 tuổi / Business Analyst tại công ty outsourcing Mục tiêu: Rút ngắn thời gian phân tích SRS xuống dưới nửa ngày; có công cụ tự động phát hiện mơ hồ và mâu thuẫn để không bỏ sót; dễ dàng chia sẻ thông tin đã xác thực với PM. Hành vi: Nhập tài liệu SRS, kiểm tra mâu thuẫn giữa các thông tin trong tài liệu mỗi dự án | 👤 PERSONA 2 — Người dùng phụ Tên: Anh Khoa Tuổi / Nghề: : 32 tuổi / Project Manager kiêm Scrum Master tại startup fintech Nỗi lo: Phân rã yêu cầu thành task kỹ thuật mất quá nhiều thời gian; ước lượng Story Points thiếu cơ sở dữ liệu tham chiếu khiến sprint planning kém chính xác; khó duy trì truy vết từ task ngược về yêu cầu gốc. Mục tiêu: Có WBS tự động được AI đề xuất để review thay vì xây từ đầu; nhận gợi ý Story Points dựa trên dự án tương tự; đồng bộ nhanh sang Jira mà không cần nhập thủ công. Hành vi: Nhập tài liệu SRS, kiểm tra thông tin đầu vào, có thể thêm Story points của 1 dự án trong lịch sử, tự động hóa quá trình phân rã task, story points và đồng bộ nhanh sang các công cụ quản lí Jira, Github. |
| --- | --- |

| ⚙ | 4. TÍNH NĂNG CHÍNH |
| --- | --- |

## 4.1  Bảng tính năng theo nhóm người dùng

| Nhóm người dùng | Tính năng / Epic | Mức ưu tiên | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| BA | Khởi tạo tài liệu đầu vào: Tải lên PDF/Markdown/Hình ảnh để AI bóc tách nội dung, quản lý gallery hình ảnh, xác thực và hiệu chỉnh Markdown/Mermaid.js (User-in-the-loop) nhằm thiết lập "Nguồn sự thật" (Source of Truth). | MVP | v1.0 |
|  | Kiểm định chất lượng yêu cầu: AI phân tích Source of Truth để phát hiện yêu cầu mơ hồ, mâu thuẫn giữa văn bản và sơ đồ (cross-modal conflict), đồng thời đề xuất câu hỏi làm rõ cho BA hỏi khách hàng. | MVP | v1.0 |
|  | Dashboard & Reporting nâng cao: Hiển thị trực quan chất lượng yêu cầu tổng thể, bản đồ mâu thuẫn, và lịch sử thay đổi Source of Truth. | Nice-to-have | v2.0 |
| Team Lead | Lập kế hoạch và ước lượng dự án: Chọn quy trình phát triển (Scrum/Waterfall), AI tự động phân rã WBS từ Source of Truth, gợi ý Story Points qua RAG, và ước lượng tổng quát về chi phí/thời gian. | MVP | v1.0 |
|  | Tích hợp và truy vết: Đồng bộ danh sách task đã duyệt sang Jira/GitHub Issues, duy trì Traceability Matrix từ Task ngược về yêu cầu SRS gốc. | MVP | v1.0 |
|  | Phân tích tiến độ thực tế: So sánh tiến độ thực tế (từ Jira/GitHub) với kế hoạch ban đầu, dự báo rủi ro trễ deadline. | Nice-to-have | v2.0 |

## 4.2  Phạm vi ngoài dự án (Out of Scope)

- Xử lý PDF scan (ảnh chụp/scan): Hệ thống chỉ hỗ trợ Digital-born PDF (file PDF được tạo trực tiếp từ phần mềm soạn thảo), không hỗ trợ file PDF dạng scan hoặc chụp ảnh do hạn chế về độ chính xác OCR.

- Quản lý dự án đầy đủ (Full Project Management): APMP tập trung vào giai đoạn Inception & Planning, không thay thế các công cụ quản lý dự án chuyên dụng như Jira, Trello, hay Azure DevOps cho giai đoạn thực thi.

- Sinh mã nguồn tự động (Code Generation): Hệ thống phân rã thành task kỹ thuật nhưng không sinh mã nguồn (source code) cho các task đó.

- Đào tạo mô hình AI từ đầu (Custom Model Training): Sử dụng các mô hình LLM sẵn có (Gemini 3) qua API, không tự đào tạo mô hình riêng trong phạm vi dự án này.

| 🔧 | 5. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHỆ |
| --- | --- |

## 5.1  Kiến trúc tổng thể (High-Level Architecture)

| Thành phần | Mô tả vai trò | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| Frontend/ Backend | Cung cấp giao diện Dashboard cho BA/PM: trình soạn thảo Markdown, trình biên tập Mermaid.js với Preview tức thời, Gallery quản lý hình ảnh, bảng WBS, xử lí các logic nghiệp vụ và gọi API với LLM provider. | Next.js được chọn vì hệ sinh thái React phong phú cho việc tích hợp các trình soạn thảo chuyên dụng (Markdown editor, Mermaid Live Editor) và phát triển nhanh ứng dụng qua việc code trên 1 repository |
| Cơ sở dữ liệu: Mongo DB | Lưu trữ dữ liệu dự án (metadata, yêu cầu, task, traceability links), trạng thái xác thực của Source of Truth, và lịch sử thay đổi. | Sử dụng CSDL quan hệ để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ các truy vấn phức tạp cho Traceability Matrix; kết hợp với Vector Database để lưu trữ embeddings phục vụ RAG. |
| AI / ML Module: Google Gemini 3 | Xử lý đa phương thức: bóc tách văn bản/sơ đồ từ PDF, tinh chỉnh sang Markdown, chuyển đổi sơ đồ sang Mermaid.js, phát hiện mơ hồ/mâu thuẫn, phân rã WBS, và gợi ý Story Points qua RAG. | Google Gemini 3 (Multimodal LLM) được chọn vì khả năng xử lý đồng thời text + image ở cùng một context window, chi phí hợp lý, và đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả cho Vision-to-Logic tasks (Literature Review, Section 4). |
| Tích hợp bên thứ ba: Jira REST API và GitHub GraphQL API | Đồng bộ 2 chiều danh sách task đã duyệt với Jira Cloud và GitHub Issues/Projects; nhận phản hồi trạng thái task từ hệ thống bên ngoài. | Jira REST API và GitHub GraphQL API được chọn vì đây là hai nền tảng quản lý dự án phổ biến nhất trong ngành phần mềm, có API documentation đầy đủ và hỗ trợ tốt cho automation. |

## 5.2  Nền tảng triển khai

| Nền tảng | Mô tả | Nhóm người dùng | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Application (SPA) | Giao diện chính của APMP: Dashboard quản lý dự án, trình soạn thảo Markdown/Mermaid, gallery hình ảnh, bảng WBS, và tích hợp Jira/GitHub. Trải nghiệm đầy đủ trên trình duyệt desktop. | BA, PM/TL, Developer | v1.0 |
| Jira Cloud Integration | Plugin/extension cho phép xem trạng thái đồng bộ và liên kết truy vết trực tiếp từ Jira issues ngược về Source of Truth trên APMP. | MP. PM/TL, Developer | v1.0 |
| GitHub Integration | Đồng bộ task sang GitHub Issues/Projects; Developer truy cập liên kết truy vết từ issue description ngược về yêu cầu SRS gốc. | Developer, PM/TL | v1.0 |

| 🎯 | 6. MỤC TIÊU THÀNH CÔNG |
| --- | --- |

## 6.1  Tiêu chí thành công (Success Criteria)

| Loại | Tiêu chí đo lường | Ngưỡng mục tiêu | Thời điểm đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng | Chức năng đầy đủ như được đề ra | Hoàn thành đầy đủ | Lúc hoàn thành |

## 6.2  Giá trị mang lại (Value Proposition)

| Bên liên quan | Giá trị nhận được |
| --- | --- |
| BA/Team lead | Có một công cụ tốt để thực hiện xử lí tài liệu SRS. |

| ⚠ | 7. GIẢ ĐỊNH & RỦI RO |
| --- | --- |

## 7.1  Các giả định chính (Key Assumptions)

- Giả định về người dùng: BA/PM sẵn sàng đầu tư thời gian kiểm định nội dung AI trích xuất (User-in-the-loop) thay vì tin tưởng hoàn toàn vào kết quả AI; người dùng có kỹ năng đọc hiểu SRS và Mermaid.js cơ bản.

- Giả định về dữ liệu: Tài liệu SRS đầu vào ở dạng Digital-born PDF (không phải scan) với chất lượng text có thể trích xuất trực tiếp; có thể thu thập được ≥ 6 bộ SRS mẫu ở 3 cấp độ phức tạp để kiểm thử hệ thống.

- Giả định về công nghệ: Google Gemini 3 API duy trì tính ổn định và hiệu năng trong suốt thời gian phát triển; chi phí API token nằm trong ngân sách cho phép của dự án đồ án; Vector Database (ChromaDB/Pinecone) đủ hiệu năng cho quy mô dữ liệu mẫu.

- Giả định về thị trường: Các đội ngũ phần mềm vừa và nhỏ có nhu cầu thực sự về công cụ phân tích SRS tự động miễn phí; thị trường hiện tại chưa xuất hiện sản phẩm mã nguồn mở có khả năng tương đương trong thời gian dự án thực hiện.

## 7.2  Rủi ro và Biện pháp giảm thiểu

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI Hallucination: Mô hình AI tạo ra nội dung bóc tách sai, task không phản ánh đúng yêu cầu, hoặc Mermaid code có logic không khớp sơ đồ gốc. | Cao | Rất cao | HH | Luôn duy trì bước phê duyệt thủ công từ BA/PM (User-in-the-loop) tại mọi điểm quyết định; áp dụng multi-step prompting (mô tả trước, sinh code sau) để giảm hallucination; sử dụng kỹ thuật RAG + ICL để cung cấp context chính xác cho LLM. |
| Chi phí API token vượt ngân sách: Khối lượng token xử lý tài liệu dài (PDF 20+ trang) có thể đẩy chi phí Gemini API lên cao. | Trung bình | Cao | HM | Áp dụng Semantic Chunking để tối ưu lượng dữ liệu gửi lên API; xử lý theo trang thay vì toàn bộ tài liệu; cache kết quả trung gian để tránh gọi API lặp; giám sát chi phí token hàng tuần. |
| Chất lượng bóc tách sơ đồ không ổn định: Sơ đồ có nhiều text chồng lấn, độ phân giải thấp, hoặc cấu trúc phi chuẩn gây khó khăn cho AI Vision. | Trung bình | Trung bình | MM | Cho phép BA tải lên mã Mermaid.js thủ công thay vì dùng kết quả AI; cung cấp trình biên tập Mermaid với Preview tức thời để hiệu chỉnh; xây dựng pipeline 2 bước (mô tả tự nhiên → sinh code) theo best practices nghiên cứu. |
| Thiếu dữ liệu dự án mẫu cho RAG: Kho dữ liệu dự án lịch sử (PURE, SWE-Bench) có thể không đủ đa dạng hoặc không phù hợp domain cụ thể. | Trung bình | Cao | HM | Bắt đầu với bộ dataset mẫu đã biết (PURE, SWE-Bench); thiết kế hệ thống cho phép bổ sung dữ liệu dự án mới dễ dàng; sử dụng LLM few-shot prompting như giải pháp thay thế khi RAG thiếu context. |
| Jira/GitHub API thay đổi hoặc giới hạn rate limit: API bên thứ ba có thể cập nhật phiên bản hoặc áp dụng rate limiting ảnh hưởng đến đồng bộ. | Thấp | Cao | LH | Thiết kế Integration Layer tách biệt (adapter pattern) để dễ dàng cập nhật khi API thay đổi; triển khai retry mechanism và queue cho các request bị giới hạn; lưu trữ bản sao dữ liệu nội bộ trước khi đồng bộ. |

| 📅 | 8. LỘ TRÌNH & RÀNG BUỘC |
| --- | --- |

## 8.1  Lộ trình sản phẩm cấp cao (High-Level Roadmap)

| Giai đoạn | Tên / Mục tiêu | Kết quả đầu ra (Deliverables) | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Khởi động & Nghiên cứu | Đề cương đồ án, tài liệu tầm nhìn sản phẩm (PVD), User Stories, khảo sát tài liệu/bài báo khoa học (Literature Review), khảo sát công cụ thị trường, PoC trích xuất PDF đa phương thức, LLMs. | Tuần 1 – Tuần 5 |
| Phase 1 | MVP Development | Phát triển 6 tính năng chính đề ra. | Tuần 6 – Tuần 14 |
| Phase 3 | Ra mắt & Đánh giá | Demo, hoàn thiện các tài liệu cần thiết. | Tuần 15 |

## 8.2  Ràng buộc dự án

| Loại ràng buộc | Mô tả chi tiết |
| --- | --- |
| Thời gian | 15 tuần |
| Nhân lực | Dự án được thực hiện bởi 1 sinh viên (đồ án cá nhân) |

| 📎 | 9. PHỤ LỤC |
| --- | --- |

## 9.1  Bảng thuật ngữ (Glossary)

| Thuật ngữ / Viết tắt | Định nghĩa / Giải thích |
| --- | --- |
| APMP (AI-Driven Software Project Management Platform) | Tên nền tảng quản lý dự án phần mềm điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, là sản phẩm chính của dự án này. |
| SRS (Software Requirements Specification) | Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm, mô tả chi tiết các chức năng, ràng buộc và hành vi mà hệ thống cần đáp ứng. |
| WBS (Work Breakdown Structure) | Cấu trúc phân rã công việc, chia nhỏ phạm vi dự án thành các task kỹ thuật có thể quản lý và thực thi được |
| Source of Truth | Tập hợp dữ liệu yêu cầu (Markdown + Mermaid.js) đã được BA kiểm định và xác thực, là đầu vào duy nhất cho các bước phân tích và lập kế hoạch tiếp theo. |
| RAG Retrieval-Augmented Generation | Kỹ thuật kết hợp truy xuất thông tin từ kho dữ liệu bên ngoài (Vector Database) với khả năng sinh nội dung của mô hình ngôn ngữ lớn, giúp giảm hiện tượng hallucination và tăng độ chính xác. |
| MVP Minimum Viable Product | Sản phẩm khả thi tối thiểu, phiên bản đầu tiên với đủ tính năng cốt lõi để kiểm chứng giá trị và thu thập phản hồi. |
| Mermaid.js | Thư viện JavaScript mã nguồn mở cho phép tạo sơ đồ và biểu đồ từ cú pháp văn bản đơn giản, được sử dụng trong APMP để biểu diễn logic sơ đồ dưới dạng mã có thể kiểm tra và chỉnh sửa. |
| Traceability Matrix | Bảng ánh xạ mối liên kết giữa yêu cầu gốc trong SRS và các task kỹ thuật đã được phân rã, đảm bảo mọi task đều có nguồn gốc rõ ràng. |
| LLM | Mô hình ngôn ngữ lớn, một loại mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện trên lượng văn bản khổng lồ để hiểu, sinh và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. |

## 9.2  Lịch sử thay đổi tài liệu (Document History)

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 23/3/2026 | Phạm Thanh Phong | Tạo tài liệu |

## 9.3  Phê duyệt tài liệu

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Tác giả | Phạm Thanh Phong |  | [DD/MM/YYYY] |
| Người hướng dẫn / GVHD | Nguyễn Mạnh Tuấn |  | [DD/MM/YYYY] |
| Người phê duyệt (nếu có) |  |  | [DD/MM/YYYY] |

## 9.4  Tài liệu tham khảo